AUX MEMORY

Plano de Iteração 2

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Inicio da iteração | 30/10/2013 |
| Revisão da C1 (concepção) | 06/11/2013 |
| Criar o Plano de Iteração 2 | 06/11/2013 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 13/11/2013 |
| Definir novo Requisito | 20/11/2013 |
| Atualizar arquitetura | 20/11/2013 |
| Implementar o Requisito | 27/11/2013 |
| Testar o caso de uso. | 04/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Apresentar atualizações necessárias
* Aprovação do gerente de projetos a Especificação dos Casos de Uso e Requisitos (2).
* Teste de Implementação.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Revisão da C1 | Média |  | Completo | <https://github.com> |  | Edson Dias | 2h | 0 |
| Criar o Plano de Iteração 2 | Alta |  | Completo | <https://github.com> |  | Edson Dias | 2h | 1 |
| Atualizar o Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 3h | 0 |
| Definir novo Requisito | Alta |  | Incompleto | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 1 | 2 |
| Atualizar Arquitetura | Média |  | Incompleto | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 2 | 3 |
| Implementar o novo requisito | Alta |  | Incompleto | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias |  | 3 |
| Testar o caso de uso. | Alta |  | Incompleto | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias |  | 4 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Implementação da Tela | Concluído: 80%  Falta: 20% | Tela não emula. |
| Atualização dos documentos necessários | Concluído: 90%  Falta: 10% | Alguns documentos ainda não atualizados por completo. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Aprovação do consultor de projetos referente aos Documentos de Visão e Plano de Projeto (2).

## A lista de riscos estar devidamente preenchida para aprovação.

## Apresentar ao consultor do Projeto os documentos atualizados.

## Apresentar o teste do requisito feito.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Obter aprovação do consultor e gerente de projetos para dar continuidade ao projeto, começando a nova iteração. |
| Data da Avaliação | 04/12/2013 |
| Participantes | Edson Dias e Jarley Nóbrega |
| Status do Projeto | Em andamento |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios