AUX MEMORY

Plano de Iteração

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 04/09/2013 |
| Criar o Documento de Visão | 18/09/2013 |
| Criar o Plano de Projeto | 18/09/2013 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | 24/09/2013 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 24/09/2013 |
| Criar o Documento Especificação do Requisito | 29/10/2013 |
| Criar o Plano de Iteração | 29/10/2013 |
| … | ... |
| Final da Iteração | 30/10/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Apresentar os Documentos de Visão e Plano de Projeto.
* Apresentar Lista de Riscos.
* Apresentar os Itens de Trabalho
* Aprovação do gerente de projetos a Especificação dos Casos de Uso e Requisitos.
* Início de Implementação

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Abrir uma conta no GitHub | Alta |  | Completo | <https://github.com> |  | Edson Dias | 0,5 | 0 |
| Configurar o GitHub | Alta |  | Completo | <https://github.com> |  | Edson Dias | 1 | 1 |
| Criar o Documento de Visão | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 4 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 3 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 2 | 3 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 4 | 0 |
| Revisar o documeto de acordo com o feedback do professor | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 2 | 0 |
| Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 3 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 3 | 1,5 |
| Especificar Caso de Uso | Alta |  | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 2h |  |
| Especificar Caso de Teste | Alta |  | Em execução | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Edson Dias | 1,5h | 2h |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Configuração do Repositório | Concluído: 90%  Falta: 10% | Config. Do GITHUB |
| Preenchimento dos documentos necessários | Concluído: 80%  Falta: 20% | Alguns documentos ainda não preenchidos por completo. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Aprovação do consultor de projetos referente aos Documentos de Visão e Plano de Projeto.

## A lista de riscos estar devidamente preenchida para aprovação.

## Apresentar ao consultor do Projeto os itens de trabalho atualizados.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Obter aprovação do consultor e gerente de projetos para dar continuidade ao projeto, começando a nova iteração. |
| Data da Avaliação | 02/10/2013 |
| Participantes | Edson Dias e Jarley Nóbrega |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios